Product Roadmap — дорожная карта ИКТК

**Проект:** Интегрированный конструкторско-технологический комплекс (ИКТК)

**Кодовое имя:** `iktk-complex`

**Версия ТЗ:** `final_TZ.md` (ред. 3)

**Версия документа:** 1.0

**Статус:** утверждено

**Ответственный:** Продакт-менеджер

---

## 1. Видение продукта

**ИКТК** — интегрированный конструкторско-технологический комплекс с программой-оркестратором («дирижёром»), который автоматизирует технологическую подготовку производства (ТПП) от идеи до готовой продукции. Комплекс:

- объединяет разрозненные CAD/CAM/CAPP-системы в единый контур;

- управляет последовательностью проектирования ТП и оснастки;

- анализирует сборочные единицы и строит состав изделия (BOM);

- проверяет реализуемость ТП на парке предприятия;

- предлагает решения при дефиците оборудования (альтернативы, докупка, аутсорс);

- обеспечивает сквозную документацию, аудит и версионность.

**Миссия:** сократить время ТПП и повысить качество технологических решений за счёт интеллектуальной оркестрации и сквозной цифровизации.

---

## 2. Стратегические цели

| Цель | Метрика | Целевое значение |

|---|---|---|

| Сокращение времени ТПП | Время от геометрии до документации | −30 % |

| Снижение ошибок и переделок | Количество возвратов ТП | −40 % |

| Повышение загрузки оборудования | Средняя загрузка парка | +15 % |

| Снижение простоев из-за оснастки | Время ожидания оснастки | −25 % |

| Удовлетворённость пользователей | NPS инженеров | ≥ 40 |

| Импортозамещение ядра | Доля отечественного ПО | ≥ 70 % |

---

## 3. Целевые сегменты

| Сегмент | Потребность | Приоритет |

|---|---|---|

| Машиностроительные предприятия (средние и крупные) | Сквозная ТПП, интеграция CAD/CAM | Высокий |

| Предприятия с многономенклатурным производством | Гибкость, оркестрация | Высокий |

| Оборонно-промышленный комплекс | Импортозамещение, безопасность | Средний |

| Контрактные производства | Быстрый запуск новых изделий | Средний |

| Учебные центры и вузы | Обучение ТПП | Низкий |

---

## 4. Роли пользователей и их потребности

| Роль | Основная потребность | Ценность от ИКТК |

|---|---|---|

| Инженер-технолог | Проектировать ТП быстро и качественно | Автоматизация, оркестрация, рекомендации |

| Конструктор | Передавать геометрию в ТПП | Интеграция с CAD |

| Нормировщик | Рассчитывать нормы | Автоматический расчёт Тшт, Тпз, КИМ |

| Руководитель | Видеть статус, загрузку, риски | Аналитика, аудит, dashboard |

| Технолог по сборке | Проектировать ТП сборки | BOM, связи, последовательность |

| Специалист по оборудованию | Вести реестр, планировать загрузку | Gap-анализ, рекомендации |

| Администратор | Управлять пользователями и настройками | RBAC, аудит |

---

## 5. Дорожная карта (Roadmap)

### 5.1. Обзор релизов

| Релиз | Срок | Ключевая ценность |

|---|---|---|

| **MVP** | 6–8 месяцев | Оркестрация базовых ТП (литьё, штамповка, механообработка, нормирование) |

| **Релиз 1** | +4–6 месяцев | Оборудование, BOM, ТП сборки, рекомендации |

| **Релиз 2** | +6 месяцев | Внешние интеграции, A/B-тесты, библиотеки, безопасность |

| **Релиз 3** | +6–12 месяцев | Предиктивная аналитика, MES/ERP, распределённые производства |

---

### 5.2. MVP (Minimum Viable Product)

**Срок:** 6–8 месяцев.

**Цель:** запустить базовую оркестрацию ТПП для 4 видов обработки.

#### Функциональность

**Оркестратор:**

- Конечный автомат с 14 состояниями.

- Точки контроля (смешанный режим).

- Журнал решений, аудит.

- Обработка отказов модулей (retry, DLQ).

**Ядро:**

- Доменные модели: проект, ТП, этап, геометрия.

- DTO, валидация, исключения.

**API Gateway:**

- Маршрутизация, CORS, rate limiting.

- Аутентификация JWT.

**Аутентификация:**

- Логин, refresh, logout.

- RBAC (7 ролей) + ABAC (атрибуты).

- Аудит действий.

**Технологические модули:**

- **Casting** — литьё (песчаные формы, кокиль, под давлением).

- **Forging** — объёмная штамповка (горячая, холодная).

- **Machining** — механообработка + ЧПУ (Fanuc, Siemens, Heidenhain).

- **Norming** — нормы времени и расхода материалов.

**Интеграции CAD:**

- Siemens NX / Tecnomatix.

- Dassault DELMIA / 3DEXPERIENCE.

- T-FLEX CAD / DOCs.

- КОМПАС-3D / ЛОЦМАН:PLM.

**UI:**

- Граф ТП (ReactFlow) с редактированием.

- Страница проекта (прогресс, решения, история).

- Реестр оборудования (базовый).

- Дашборд.

- Электронная оболочка (Electron) для локальных интеграций.

**Инфраструктура:**

- PostgreSQL 16, RabbitMQ 3.13, MinIO.

- Kubernetes, GitLab CI.

- Prometheus + Grafana, Loki.

**Документация:**

- ТЗ, архитектура, ERD.

- OpenAPI, руководство пользователя.

- Руководство по развёртыванию.

**Тестирование:**

- Unit (≥ 70 %), integration, e2e (Playwright), load (k6).

- Security (SAST, Dependency-Check, Trivy, Gitleaks).

#### Метрики успеха MVP

- Пользователи могут создать проект и пройти полный цикл ТПП для детали.

- Время ТПП сокращено на 15–20 % (пилот).

- Все критические сценарии покрыты e2e.

- Развёртывание в production воспроизводимо.

#### Ограничения MVP

- Нет поддержки сборок и BOM.

- Нет gap-анализа и рекомендаций.

- Нет каталога внешнего оборудования.

- Нет аутсорса.

---

### 5.3. Релиз 1

**Срок:** +4–6 месяцев после MVP.

**Цель:** расширить комплекс на сборку и оборудование, добавить рекомендации.

#### Функциональность

**Оборудование (полный):**

- Реестр предприятия (CRUD).

- Возможности по операциям (точность, габариты, ЧПУ, мощность).

- Состояние и загрузка (1:1).

- Совместимость с оснасткой.

- Массовый импорт из CSV/XLSX.

- Matching: сопоставление требований ТП с парком.

- Gap-анализ: выявление дефицита.

**BOM и сборка:**

- **Bom-service** — извлечение BOM из CAD, дерево состава изделия.

- Анализ сборочной единицы (BOM из Siemens, Dassault, T-FLEX, КОМПАС).

- Ручная корректировка BOM.

- Связи и сопряжения сборки.

- Последовательность установки деталей (топологическая сортировка).

- Спецификация по ГОСТ 2.106.

**ТП сборки (assembly-process-service):**

- Проектирование ТП сборки на основе BOM и связей.

- Операции сборки (установка, крепление, контроль).

- Сборочная оснастка (приспособления, зажимы, фиксаторы).

- Карта сборки.

**Рекомендации (recommendation-service):**

- Gap-анализ по проекту.

- Формирование рекомендаций:

- альтернативное оборудование;

- докупка / аренда;

- аутсорс;

- корректировка ТП.

- Скоринг вариантов (стоимость, сроки, качество).

- Каталог внешнего оборудования (`vendor_catalog`).

- Варианты аутсорса (`outsourcing_options`).

- Принятие решений: принять / отклонить / скорректировать / аутсорс.

**UI (Релиз 1):**

- BOM-дерево (компонент `BomTree`).

- Страница дефицита и рекомендаций (`EquipmentGapPage`).

- Карточка оборудования (`EquipmentCard`).

- Панель рекомендаций (`RecommendationPanel`).

- Расширенный реестр оборудования.

**Безопасность (дополнительно):**

- Шифрование бэкапов БД.

- Подпись образов (cosign).

- Ограничение Swagger/OpenAPI по IP.

- Централизованный сбор логов (Loki/ELK).

#### Метрики успеха Релиза 1

- Полный цикл ТПП для сборки: от BOM до документации.

- Gap-анализ покрывает 100 % требований ТП.

- Рекомендации формируются автоматически.

- Время ТПП сокращено на 30 % (пилот).

- Ошибки снижены на 40 %.

#### Ограничения Релиза 1

- Нет внешних интеграций (заказчики, подрядчики).

- Нет A/B-тестов.

- Нет библиотеки оснастки.

- Нет mTLS между сервисами.

---

### 5.4. Релиз 2

**Срок:** +6 месяцев после Релиза 1.

**Цель:** расширить интеграции, повысить безопасность и качество.

#### Функциональность

**Внешние интеграции:**

- API для заказчиков (просмотр статуса проекта).

- API для подрядчиков (передача операций на аутсорс).

- Интеграция с PDM/PLM-системами.

- Интеграция с системами учёта оборудования.

**A/B-тесты технологических решений:**

- Сравнение вариантов ТП.

- Метрики эффективности (время, стоимость, качество).

- Рекомендации по итогам A/B.

**Библиотека оснастки и материалов:**

- Каталог типовой оснастки.

- Каталог материалов с характеристиками.

- Повторное использование решений.

**Безопасность (дополнительно):**

- mTLS между сервисами (service mesh).

- Токены в httpOnly cookies (вместо localStorage).

- Расширенный аудит (детальный `change_log`).

- SIEM-интеграция.

**Производительность:**

- Оптимизация конечного автомата (шардирование).

- Кэширование в Redis.

- Расширенное нагрузочное тестирование.

**UX:**

- Персонализация интерфейса.

- Тёмная/светлая тема.

- Улучшенная эргономика.

#### Метрики успеха Релиза 2

- Внешние интеграции работают в production.

- A/B-тесты дают измеримый результат.

- Библиотека оснастки и материалов используется ≥ 50 %.

- Все сервисы защищены mTLS.

---

### 5.5. Релиз 3

**Срок:** +6–12 месяцев после Релиза 2.

**Цель:** предиктивная аналитика, интеграция с MES/ERP, распределённые производства.

#### Функциональность

**Предиктивная аналитика:**

- Прогнозирование поломок оборудования (по данным телеметрии).

- Рекомендации по оптимизации ТП на основе накопленных данных.

- Machine Learning для выбора методов обработки.

**Интеграция с MES/ERP:**

- Обмен данными о заказах, парках, материалах.

- Обратная связь о фактических нормах.

- Автоматическое обновление статусов.

**Распределённые производства:**

- Поддержка нескольких предприятий/филиалов.

- Синхронизация реестров оборудования.

- Распределённые очереди и хранилища.

**Расширенная аналитика:**

- Дашборды для руководителей.

- Метрики KPI по ТПП.

- Отчёты по загрузке, стоимости, качеству.

**Расширение ТП:**

- Термообработка, покрытия, сборка (расширенная).

- Вспомогательные ТП.

- Специальные методы (электроэрозия, лазер).

#### Метрики успеха Релиза 3

- Предиктивная аналитика точна ≥ 80 %.

- Интеграция с MES/ERP работает в production.

- Поддержка ≥ 3 распределённых предприятий.

- Расширенная аналитика используется руководством.

---

## 6. Приоритизация функций

### 6.1. Матрица MoSCoW

| Функция | MVP | Релиз 1 | Релиз 2 | Релиз 3 |

|---|---|---|---|---|

| Оркестратор | Must | — | — | — |

| Ядро, Gateway, Auth | Must | — | — | — |

| Литьё, штамповка, механообработка | Must | — | — | — |

| Нормирование | Must | — | — | — |

| Интеграции CAD (4 системы) | Must | — | — | — |

| UI: граф ТП, проект, реестр | Must | — | — | — |

| Версионность, аудит, откат | Must | — | — | — |

| Инфраструктура, CI/CD | Must | — | — | — |

| Реестр оборудования (полный) | Should | Must | — | — |

| Gap-анализ | — | Must | — | — |

| BOM и сборка | — | Must | — | — |

| Рекомендации | — | Must | — | — |

| Каталог внешнего оборудования | — | Must | — | — |

| Аутсорс | — | Must | — | — |

| Внешние интеграции | — | — | Must | — |

| A/B-тесты | — | — | Should | — |

| Библиотека оснастки | — | — | Should | — |

| mTLS | — | — | Must | — |

| Предиктивная аналитика | — | — | — | Must |

| MES/ERP | — | — | — | Must |

| Распределённые производства | — | — | — | Should |

| Термообработка, покрытия | — | — | — | Should |

| ML для выбора ТП | — | — | — | Could |

### 6.2. Приоритеты по ценности

**Высокая ценность / низкая сложность (делать сразу):**

- Реестр оборудования (базовый).

- Граф ТП.

- Нормирование.

- Интеграции CAD (Siemens, КОМПАС).

**Высокая ценность / высокая сложность (планировать тщательно):**

- Оркестратор с конечным автоматом.

- BOM и сборка.

- Gap-анализ и рекомендации.

**Низкая ценность / низкая сложность (сделать позже):**

- Тёмная тема.

- Экспорт в дополнительные форматы.

**Низкая ценность / высокая сложность (избегать или отложить):**

- Собственные CAD-системы.

- Собственные MES/ERP.

---

## 7. Ключевые метрики продукта (KPI)

### 7.1. Продуктовые метрики

| Метрика | Описание | Целевое значение |

|---|---|---|

| Время ТПП | От геометрии до документации | −30 % |

| Снижение ошибок | Количество возвратов ТП | −40 % |

| Загрузка оборудования | Средняя загрузка парка | +15 % |

| NPS пользователей | Индекс удовлетворённости | ≥ 40 |

| Adoption rate | Доля активных пользователей | ≥ 80 % |

| Time to first value | Время до первого проекта | ≤ 1 день |

| Среднее время проекта | От создания до завершения | −25 % |

### 7.2. Технические метрики

| Метрика | Описание | Целевое значение |

|---|---|---|

| API latency (p95) | Время отклика API | < 2 с |

| Uptime | Доступность сервисов | ≥ 99.5 % |

| Error rate | Доля ошибок | < 1 % |

| Параллельные проекты | Одновременная нагрузка | ≥ 500 |

| Покрытие тестами | Unit + integration | ≥ 70 % |

| Время развёртывания | CI/CD pipeline | < 30 мин |

| MTTR | Время восстановления | < 1 ч |

### 7.3. Бизнес-метрики

| Метрика | Описание | Целевое значение |

|---|---|---|

| ROI | Возврат инвестиций | ≥ 200 % за 2 года |

| TCO | Совокупная стоимость владения | −20 % от аналогов |

| Количество предприятий | Внедрений | ≥ 5 к Релизу 2 |

| Доля импортозамещения | Отечественное ПО | ≥ 70 % |

---

## 8. Риски и зависимости дорожной карты

| Риск | Влияние на roadmap | Митигация |

|---|---|---|

| Задержки CAD-интеграций | Сдвиг MVP | Ранние прототипы, STEP AP242 |

| Изменения требований | Сдвиг релизов | CR-процесс, гибкий бэклог |

| Нехватка ресурсов | Сдвиг Релиза 1 | Аутсорсинг, приоритизация |

| Импортозамещение | Замена компонентов | Ранняя проверка |

| Технический долг | Замедление Релиза 2–3 | Рефакторинг в каждом релизе |

---

## 9. Обратная связь и итерации

### 9.1. Каналы обратной связи

- Пилотные пользователи (фокус-группа).

- Встроенная форма обратной связи в UI.

- Регулярные интервью с инженерами.

- Аналитика использования (какие функции востребованы).

- Метрики производительности и ошибок.

### 9.2. Процесс итераций

1. Сбор обратной связи (еженедельно).

2. Анализ и приоритизация (ежемесячно).

3. Включение в бэклог следующего релиза.

4. Демо и проверка результата.

### 9.3. Принципы развития

- **Customer-first:** решения на основе потребностей пользователей.

- **Data-driven:** метрики определяют приоритеты.

- **Iterative:** маленькие шаги, быстрая обратная связь.

- **Sustainable:** баланс между скоростью и качеством.

- **Extensible:** архитектура готова к расширениям.

---

## 10. Связанные документы

- `final_TZ.md` — окончательное ТЗ (ред. 3);

- `architecture.md` — архитектура;

- `project_plan.md` — план проекта;

- `risk_register.md` — реестр рисков;

- `market_research.md` — анализ рынка;

- `support_plan.md` — план сопровождения;

- `security_audit.md` — меры безопасности.

---

## 11. История изменений

| Версия | Дата | Изменения | Автор |

|---|---|---|---|

| 1.0 | — | Первичная редакция (ред. 3 ТЗ) | Продакт-менеджер |

---

**Конец документа `product_roadmap.md`.**

Пояснения к документу:

- Путь: docs/management/product_roadmap.md — дорожная карта продукта ИКТК.

- Назначение: стратегическое описание развития продукта: видение, цели, релизы, приоритеты, метрики.

- Структура (11 разделов):

  - Видение продукта — миссия и ключевые возможности;

  - Стратегические цели — 6 целей с метриками;

  - Целевые сегменты — 5 сегментов с приоритетами;

  - Роли пользователей — 7 ролей с потребностями;

  - Дорожная карта — MVP, Релизы 1–3 с детальной функциональностью и метриками;

  - Приоритизация — матрица MoSCoW + приоритеты по ценности;

  - KPI — продуктовые, технические, бизнес-метрики;

  - Риски — влияние на roadmap и митигация;

  - Обратная связь — каналы, процесс итераций, принципы;

  - Связанные документы — ссылки;

  - История изменений — версионирование.

- Ключевые релизы:

  - MVP (6–8 мес.): оркестрация 4 ТП (литьё, штамповка, механообработка, нормирование), интеграции CAD, UI, инфраструктура;

  - Релиз 1 (+4–6 мес.): оборудование, BOM, ТП сборки, gap-анализ, рекомендации, аутсорс;

  - Релиз 2 (+6 мес.): внешние интеграции, A/B-тесты, библиотеки, mTLS;

  - Релиз 3 (+6–12 мес.): предиктив, MES/ERP, распределённые производства.

- Согласованность:

  - релизы — с final_TZ.md (п. 12, 13) и project_plan.md (разделы 2, 3);

  - риски — с risk_register.md;

  - метрики — с final_TZ.md (раздел 2);

  - приоритеты — с market_research.md;

  - принципы — с architecture.md.